| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.123.456-7 | 21.234.567-8 | 22.345.678-9 |
| Nombres | Gabriel Eduardo | Deyanira Aracely | Priscila Estefanía |
| Apellidos | Hermosilla Gajardo | Leyton Fredes | Calderón Marín |
| Roles | Analista de negocio / Coordinador | Analista Funcional / Diseño UX-UI | Arquitecto cloud / Backend |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Plataforma Web de Arriendo y Venta de Vestuario |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma web integral para una PYME dedicada al arriendo y venta de vestuario, orientada a personas naturales, empresas y agrupaciones culturales. Centraliza y automatiza los procesos clave del negocio: publicación de productos, gestión de arriendos, reservas, ventas, devoluciones y control de stock. |
| Problemática detectada | Gestión manual de operaciones mediante WhatsApp, llamadas telefónicas y planillas Excel. Catálogo disperso en redes sociales sin organización. Falta de control de stock en tiempo real. Devoluciones sin registro formal de daños. Sin base de datos estructurada de clientes. |
| Solución esperada | Sistema web con catálogo digital filtrable, módulo de arriendo con reserva de fechas, agendamiento de citas, venta de calzado, registro de devoluciones con cálculo automático de daños, CRUD de clientes con clasificación tributaria y módulo de despacho. |
| Objetivos generales | Desarrollar una plataforma web basada en tecnología cloud para una PYME de arriendo y venta de vestuario, que permita gestionar de forma integral el catálogo de productos, los procesos de arriendo, ventas, devoluciones y control de stock. |
| Objetivos específicos | 1. Implementar sistema CRUD de productos, clientes y tipos de daño. 2. Desarrollar módulo de arriendo y devolución con cálculo automático de costos. 3. Integrar módulo de ventas y despacho. |
| Alcance del proyecto | MVP funcional con API REST backend (Node.js/Express/Supabase), frontend React, deploy cloud (Vercel/Render). Incluye: catálogo, arriendos, devoluciones, ventas, despacho, CRUD administrativos. Excluye: pagos en línea, facturación electrónica. |

3. Contexto del proyecto

La PYME chilena dedicada al arriendo de vestuario (trajes de baile, folclore y disfraces) y venta de calzado asociado opera actualmente con procesos manuales: WhatsApp y llamadas para reservas, planillas Excel para stock, catálogo disperso en redes sociales. El público objetivo son personas naturales, empresas y agrupaciones culturales que requieren vestimenta para eventos y presentaciones.

La motivación principal es digitalizar y optimizar la gestión del negocio, transformando procesos manuales en un sistema integrado, automatizado y basado en datos. La oportunidad de mejora identificada es que el negocio está perdiendo clientes potenciales al no tener un catálogo digital accesible 24/7 ni un sistema de reservas automatizado, lo que afecta su competitividad.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Metodología ágil Scrum adaptada al contexto académico, con sprints semanales alineados a los hitos de entrega. Ciclo de vida iterativo-incremental. Roles: Product Owner (docente), Scrum Master (coordinador del equipo), Development Team (3 integrantes). Ceremonias: reunión de planificación al inicio de cada sprint, revisión semanal de avances. Herramientas: GitHub Projects (Kanban), Pull Requests con revisión cruzada.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura: - Frontend: React 19 + Vite, desplegado en Vercel - Backend: Node.js + Express + TypeScript, desplegado en Render (Docker) - Base de datos: PostgreSQL en Supabase - Imágenes: Cloudinary (almacenamiento y CDN) - Control de versiones: GitHub con ramas y Pull Requests Arquitectura: - Backend: MVC (Modelo-Vista-Controlador) con Express - Frontend: Componentes React con patrón Contenedor/Presentación - API REST con autenticación JWT y control de roles (admin, employee, customer) - Seguridad: Helmet, CORS, rate-limiting, Zod validation, bcrypt - Docker multi-stage para despliegue en Render Base de datos relacional PostgreSQL con 10 tablas: products, product_images, clients, damage_types, rentals, returns, sales, dispatches, corporate_info, users. Row Level Security habilitado.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requerimientos y análisis | Análisis del problema, diagrama Ishikawa, definición de objetivos y alcance | Documentos, reuniones equipo | 1 semana | Gabriel Hermosilla (Coordinador) | Estado de Avance N°1 |
| 2 | Diseño y desarrollo del sistema | Diseño arquitectura cloud, modelo de datos Supabase, wireframes UX. Implementación API REST: catálogo, arriendos, ventas, devoluciones, CRUD administrativos, módulo despacho | Node.js, Express, TypeScript, Supabase, Figma, Draw.io | 3 semanas | Deyanira Leyton / Priscila Calderón | API funcional + BD + wireframes |
| 3 | Pruebas, despliegue y documentación | Pruebas de integración, correcciones, despliegue en Vercel/Render, documentación de cierre y preparación presentación final | Vercel, Render, GitHub | 1 semana | Gabriel Hermosilla (Coordinador) | Presentación final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código fuente backend | API REST completa con todos los módulos CRUD, autenticación JWT, validación Zod e integración Cloudinary | https://github.com/gabrielhermosilla/vestitus-backend |
| 2 | Esquema SQL | Script SQL con tablas, procedimientos almacenados (P.A.) y datos de prueba | https://github.com/gabrielhermosilla/vestitus-backend/blob/main/Producto/Script/vestitus-schema.sql |
| 3 | Documentación del proyecto | Informe académico con contexto, análisis, objetivos, metodología y planificación | Ver carpeta Documentación/ |
| 4 | Wireframes y diseño UX/UI | Mockups de las principales vistas del sistema (catálogo, detalle producto, carrito, formularios) | Ver carpeta Documentación/ |
| 5 | Diagramas UML y MER | Modelo entidad-relación, diagrama de clases, diagrama de casos de uso | Ver carpeta Documentación/ |
| 6 | Carta Gantt | Planificación detallada del proyecto con actividades, responsables y duración | Ver carpeta Gestión/ |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inicio | Desarrollo F1 | Desarrollo F1 | Desarrollo F2 | Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

El proyecto se desarrolla en el marco de la asignatura TPY1101 - Taller Aplicado de Programación, Duoc UC. El código fuente se encuentra en GitHub con gestión de ramas y Pull Requests. Se utilizan planes gratuitos de todos los servicios cloud (Vercel, Render, Supabase, Cloudinary). El backend está dockerizado para facilitar el despliegue.