VESTITUS

Plataforma Web de Arriendo y Venta de Vestuario

Evaluación Parcial N° 2 — Estado de Avance 2

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Asignatura | Taller Aplicado de Programación — TPY1101 |
| Docente | Claudio Antonio Quintana Valderrama |
| Grupo | Grupo 3 |
| Integrantes | Gabriel Hermosilla ¦ Deyanira Leyton ¦ Priscila Calderón |
| Fecha | Mayo 2026 |

Índice

1. Introducción

PARTE I — Evaluación Parcial N°1

2. Contexto del Proyecto

2.1 Modelo de solución y procesos de negocio

2.2 Procesos de negocio impactados

3. Descripción del Problema u Oportunidad

3.1 Análisis de causas y efectos (Diagrama de Ishikawa)

3.2 Oportunidad de mejora

4. Objetivos del Proyecto

5. Descripción de la Situación Inicial del Cliente y Alcance

6. Planificación — Estructura de trabajo y Carta Gantt

7. Distribución de responsabilidades

8. Stack Tecnológico

9. Requerimientos Funcionales

10. Páginas y Rutas

11. Servicios API

12. Reglas de Negocio

13. Arquitectura del Proyecto

PARTE II — Evaluación Parcial N°2

14. IL2.1 — Documentos y Diagramas de Diseño de la Solución

14.1 Metodología de Desarrollo

14.2 Patrones de Diseño

14.3 Diagramas de Arquitectura

14.4 Tecnologías y Herramientas

15. IL2.2 — Ambiente de Pruebas

15.1 Configuración del Entorno

15.2 Pruebas Operativas

15.3 Pruebas de Validación

15.4 Pruebas de Verificación

15.5 Mejores Prácticas de la Industria

16. IL2.3 — Copia de Seguridad y Configuración del Servidor

16.1 Backup de Base de Datos

16.2 Configuración del Servidor de Producción

16.3 Instalación de Lenguajes, Librerías y Herramientas

17. IL2.3 — Desarrollo de la Solución

17.1 Arquitectura del Código Fuente

17.2 Funcionalidades Implementadas

17.3 Buenas Prácticas de Programación

17.4 Seguridad Implementada

18. Estado de Avance

19. Pruebas Ejecutadas

20. Conclusiones

21. Lecciones Aprendidas

22. Referencias

# 1. Introducción

Vestitus es una plataforma web para una PYME chilena dedicada al arriendo y venta de vestuario. El proyecto busca digitalizar procesos que actualmente se realizan de forma manual (llamadas, WhatsApp, planillas Excel), proporcionando un sistema integrado con control de stock en tiempo real, gestión de arriendos y devoluciones con trazabilidad, catálogo digital con filtros, y registro estructurado de clientes.

El presente informe corresponde al Estado de Avance 2 de la asignatura TPY1101 — Taller Aplicado de Programación. Se incluye el desarrollo completo de la Evaluación Parcial 1 y se agregan los nuevos requerimientos de la Evaluación Parcial 2: documentación de diseño, ambiente de pruebas, procedimientos de backup y configuración de servidor, y el desarrollo funcional de la solución.

Los tres indicadores de logro abordados son:

- IL2.1 — Elaboración de documentos y diagramas para diseñar la solución al problema planteado.

- IL2.2 — Creación de la configuración del ambiente de pruebas que replique el ambiente de producción.

- IL2.3 — Desarrollo de la solución diseñada, aplicando tecnologías adecuadas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro.

PARTE I — EVALUACIÓN PARCIAL N°1

# 2. Contexto del Proyecto

## 2.1. Modelo de solución y procesos de negocio

El proyecto Vestitus consiste en el desarrollo de una plataforma web integral para una PYME dedicada al arriendo y venta de vestuario. La plataforma está orientada a distintos tipos de clientes: personas naturales, empresas y agrupaciones culturales que requieren vestimenta para eventos, presentaciones u otras actividades específicas.

Actualmente, este tipo de negocio presenta un nivel bajo de digitalización, operando principalmente mediante procesos manuales (reservas telefónicas, registros en papel o planillas de cálculo), lo que genera ineficiencia en la gestión del inventario, control de arriendos y seguimiento de clientes.

Se propone el desarrollo de una solución web que centralice y automatice los procesos clave del negocio, abarcando el ciclo completo del vestuario: publicación de productos, gestión de arriendos, reservas, ventas, devoluciones y control de estado de las prendas.

## 2.2. Procesos de negocio impactados

| Proceso | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de productos e inventario | CRUD de vestuario, imágenes (Cloudinary), precios, tipo y estado de conservación. |
| Proceso de arriendo | Reserva con selección de fechas/periodos y agendamiento de citas para prueba. |
| Proceso de devolución | Registro de fecha, estado del producto, detección de daños y cálculo de costos adicionales. |
| Proceso de venta | Comercialización de productos con opción de pago por transferencia bancaria. |
| Gestión de clientes | CRUD diferenciando persona natural, empresa y agrupación cultural. |
| Gestión de despacho | Registro de datos de envío y cálculo de costos con servicios externos. |
| Visualización del catálogo | Sistema de filtrado por categorías para facilitar la búsqueda del usuario. |
| Información corporativa | CRUD de datos institucionales sin intervención técnica. |

# 3. Descripción del Problema u Oportunidad

La empresa gestiona sus operaciones de forma manual o mediante herramientas básicas, lo que genera: desorganización de la información, errores en el control de stock, dificultades en el seguimiento de arriendos y devoluciones, y una experiencia poco eficiente para los clientes. La ausencia de una plataforma digital limita la visibilidad del negocio e impide gestionar procesos de reserva o venta de forma automatizada.

## 3.1. Análisis de causas y efectos

| Categoría | Causas identificadas |
| --- | --- |
| Método | Procesos manuales de arriendo y venta; falta de control en devoluciones; ausencia de estandarización. |
| Mano de obra | Bajo nivel de conocimiento tecnológico del personal; gestión administrativa manual. |
| Tecnología | Ausencia de sistema digital integrado; falta de automatización; inexistencia de plataforma web. |
| Datos | Información dispersa; errores en registros; falta de trazabilidad. |
| Entorno | Necesidad de adaptación a la digitalización; competencia con negocios más digitalizados. |
| Efectos | Pérdida de clientes potenciales; errores en stock; procesos lentos; baja calidad en atención. |

## 3.2. Oportunidad de mejora

La implementación de Vestitus representa una oportunidad significativa: optimizará los procesos operativos, mejorará el control del inventario y automatizará la gestión de arriendos y ventas. Digitalizará la experiencia del cliente, ampliará el alcance comercial y proporcionará una base sólida para futuras funcionalidades.

# 4. Objetivos del Proyecto

## 4.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en tecnología cloud para una PYME de arriendo y venta de vestuario, que permita gestionar de forma integral el catálogo de productos, los procesos de arriendo, ventas, devoluciones y control de stock, con el fin de optimizar la gestión del negocio y mejorar la experiencia del cliente.

## 4.2. Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de gestión integral con módulos de productos, clientes y tipos de daño mediante operaciones CRUD, con trazabilidad del estado de cada prenda.

- Desarrollar un módulo de arriendo y devolución que gestione reservas con fechas definidas, agendamiento de citas y cálculo automático de costos por daños.

- Desplegar la solución en entorno cloud utilizando servicios PaaS gratuitos, garantizando alta disponibilidad y acceso 24/7.

- Implementar mecanismos de autenticación y control de acceso por roles para proteger la información sensible.

# 5. Descripción de la Situación Inicial del Cliente y Alcance

| Proceso | Situación actual (sin sistema) |
| --- | --- |
| Catálogo | Fotografías dispersas en redes sociales, sin organización ni estado de conservación. |
| Arriendo | Gestionado por WhatsApp y teléfono, sin registro formal de fechas ni disponibilidad. |
| Stock | Planillas Excel sin actualización automática al registrar arriendos o ventas. |
| Devoluciones | Proceso informal, sin registro de daños ni cobros estandarizados. |
| Clientes | Sin base de datos estructurada ni diferenciación por tipo. |
| Despacho | Sin sistema integrado, gestionado manualmente caso a caso. |

# 6. Planificación — Estructura de Trabajo

El proyecto se desarrolló bajo metodología Scrum con sprints de 2 semanas. La planificación contempló 4 sprints:

| Sprint | Alcance | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Diseño de BD, esquema SQL, autenticación JWT, CRUD productos. | ✅ Completado |
| Sprint 2 | Módulos arriendo, devolución, clientes, Docker, despliegue Render. | ✅ Completado |
| Sprint 3 | Frontend React, carrito, checkout, admin dashboard, Cloudinary. | ✅ Completado |
| Sprint 4 | Pruebas unitarias (102), documentación, correcciones finales. | ✅ Completado |

# 7. Distribución de Responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gabriel Hermosilla | Analista de negocio / Coordinador | CRUD productos, clientes, admin dashboard, coordinación general. |
| Deyanira Leyton | Analista Funcional / Diseño UX-UI | Frontend React, UX/UI, módulo catálogo, pruebas frontend. |
| Priscila Calderón | Arquitecto cloud / Backend | Backend Express, Docker, despliegue Render/Vercel, base de datos. |

# 8. Stack Tecnológico

La siguiente figura resume las tecnologías utilizadas en el proyecto:

Figura 1. Stack Tecnológico de Vestitus

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript 5 + Vite 8 + Tailwind CSS 4 |
| Backend | Node.js 20 + Express 4 + TypeScript |
| Base de datos | PostgreSQL 15 (Supabase Cloud) |
| Autenticación | JWT (jsonwebtoken) + bcrypt (12 rounds) |
| Validación | Zod 4 |
| Imágenes | Cloudinary + multer (in-memory) |
| Contenedor | Docker (node:20-alpine, multi-stage) |
| Despliegue frontend | Render (static site) |
| Despliegue backend | Vercel (Docker runtime) |
| Control de versiones | Git + GitHub |
| Documentación API | Swagger (swagger-jsdoc + swagger-ui-express) |
| Pruebas | Vitest 4.1 + Testing Library + jsdom |

# 9. Requerimientos Funcionales

| N° | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF01 | Catálogo: grid de productos con filtros por categoría, tipo, disponibilidad y búsqueda. |
| RF02 | Detalle producto: galería de imágenes, selección arriendo/compra, fechas para arriendo. |
| RF03 | Carrito: items mixtos (rent + sale), fechas para arriendo, cálculo de precios y total. |
| RF04 | Checkout: creación de rentals y sales con rollback en caso de fallo. |
| RF05 | Autenticación: login, register, JWT persistente, roles (customer, admin, employee). |
| RF06 | Perfil: datos de usuario, facturación, historial de compras, enlace a arriendos. |
| RF07 | Admin dashboard: CRUD completo (productos, clientes, arriendos, ventas, devoluciones, daños, info corporativa). |
| RF08 | Gestión de inventario: control de stock en tiempo real, disponibilidad por fechas. |
| RF09 | Gestión de arriendos: registro con fechas, cálculo automático de precio, verificación de disponibilidad. |
| RF10 | Gestión de devoluciones: registro con estado, tipo de daño, cálculo de recargo, actualización de stock. |
| RF11 | Despachos: registro con datos de envío, courier, costo (backend listo, frontend completo). |
| RF12 | Página Nosotros: información corporativa con misión/visión/objetivos desde API. |

# 10. Páginas y Rutas

| Ruta | Componente | Acceso |
| --- | --- | --- |
| / | Home | Público |
| /login | Login | Público |
| /register | Register | Público |
| /products | Products (Catálogo) | Público |
| /products/:id | ProductDetail | Público |
| /cart | Cart | Público |
| /checkout | Checkout | Requiere auth |
| /corporate-info | CorporateInfo (Nosotros) | Público |
| /rentals | Rentals (Mis Arriendos) | Requiere auth |
| /purchases | Purchases (Mis Compras) | Requiere auth |
| /profile | Profile | Requiere auth |
| /admin | AdminDashboard | Admin/Employee |
| * | NotFound | Público |

# 11. Servicios API

| Servicio | Endpoint base | Métodos principales |
| --- | --- | --- |
| auth.service | /auth | login, register, me, logout |
| products.service | /products | getAll, getById, create, update, delete, uploadImage, deleteImage |
| clients.service | /clients | getAll, getById, create, update, delete |
| rentals.service | /rentals | getAll, getById, create, update, delete, getSelf, cancelSelf |
| sales.service | /sales | getAll, getById, create, update, delete, getSelf |
| returns.service | /returns | getAll, getById, create |
| dispatches.service | /dispatches | getAll, getById, create, update, delete |
| damage-types.service | /damage-types | getAll, create, update, delete |
| corporate-info.service | /corporate-info | get, update |

# 12. Reglas de Negocio

| N° | Regla |
| --- | --- |
| RN01 | Stock: si product.stock ≤ 0, botón add-to-cart deshabilitado + mensaje "Sin stock". |
| RN02 | Cantidad: si itemCount ≥ product.stock, botón deshabilitado + límite alcanzado. |
| RN03 | Fechas arriendo: dos date pickers (inicio + término) sincronizados con stepper de días (1-30). |
| RN04 | Precio arriendo: estimado en checkout = price × días según period_type. |
| RN05 | Rollback: si falla la creación de un item en checkout, se eliminan los rentals ya creados. |
| RN06 | Disponibilidad: un producto ocupado en un rango de fechas aparece como no disponible. |
| RN07 | Daños: al registrar devolución con daño, se aplica recargo de damage_types.surcharge_amount. |
| RN08 | Producto dañado: si se marca como perdido/dañado, is_available = false. |
| RN09 | clientId: se busca automáticamente tras login/me por email en clients table. |
| RN10 | Imágenes: solo JPEG, PNG, WebP, AVIF; siempre pasan por backend → Cloudinary. |

# 13. Arquitectura del Proyecto

Estructura de carpetas del portafolio:

Portafolio/

├── Documentación/           ← Informes, presentaciones

├── Gestión/                 ← Documentos de gestión del proyecto

├── Producto/

│   ├── Script/              ← Migraciones SQL

│   ├── vestitus-backend/    ← API REST

│   │   ├── src/

│   │   │   ├── controllers/

│   │   │   ├── services/

│   │   │   ├── routes/

│   │   │   ├── middleware/

│   │   │   ├── validators/

│   │   │   └── __tests__/

│   │   ├── Dockerfile

│   │   └── docker-compose.yml

│   └── vestitus-frontend/   ← Frontend React

│       ├── src/

│       │   ├── pages/        ← 13 páginas

│       │   ├── contexts/     ← AuthContext, CartContext, ToastContext

│       │   ├── services/     ← Clientes API (axios)

│       │   ├── components/   ← Componentes reutilizables

│       │   └── __tests__/    ← Tests unitarios

│       └── vite.config.ts

└── README.md

PARTE II — EVALUACIÓN PARCIAL N°2

# 14. IL2.1 — Documentos y Diagramas de Diseño de la Solución

## 14.1. Metodología de Desarrollo

Se utiliza Scrum como metodología ágil de desarrollo, adaptada al contexto académico con las siguientes prácticas:

| Ceremonia | Descripción |
| --- | --- |
| Sprints | Duración de 2 semanas. Entregas parciales al docente guía. |
| Product Backlog | Historias de usuario priorizadas por valor de negocio. |
| Sprint Planning | Al inicio de cada sprint, se seleccionan las historias a implementar. |
| Daily Standup | Reuniones diarias de 5-10 minutos para sincronizar avances. |
| Sprint Review | Demostración del incremento al docente guía al final de cada sprint. |
| Retrospective | Al cierre de cada sprint, se identifican oportunidades de mejora. |

Herramientas: GitHub Projects (tablero Kanban), Git con branching strategy main / dev / feature/*, Pull Requests con revisión cruzada.

## 14.2. Patrones de Diseño

La siguiente figura muestra los patrones de diseño aplicados en backend y frontend:

Figura 2. Patrones de Diseño aplicados en Vestitus

| Patrón | Aplicación | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| MVC | Backend: modelos (servicios), vistas (JSON), controladores (requests) | controllers/, services/, routes/ |
| Repository Pattern | Servicios encapsulan lógica de acceso a datos vía Supabase client | services/*.service.ts |
| Middleware Chain | Express middleware para autenticación, validación, errores | middleware/ |
| Context Pattern | React Context para estado global (auth, cart, toast) | contexts/ |
| Observer Pattern | React hooks para suscripción a cambios de estado | useAuth, componentes |
| Singleton | Cliente axios configurado una vez y reutilizado | services/api.ts |
| Factory Pattern | Creación de mocks encadenables en tests con vi.hoisted() | __tests__/ |
| DTO | Schemas Zod para validación y transformación de datos | validators/ |

## 14.3. Diagramas de Arquitectura

### 14.3.1. Diagrama de Componentes

El siguiente diagrama muestra la relación entre los módulos principales del sistema: el cliente web, el API gateway, los controladores del backend y los servicios de infraestructura (Supabase, Cloudinary).

Figura 3. Diagrama de Componentes — Vestitus

### 14.3.2. Diagrama de Despliegue

La arquitectura de despliegue contempla tres entornos cloud independientes (Render para frontend, Vercel para backend y Supabase para base de datos), integrados mediante CI/CD automático desde GitHub.

Figura 4. Diagrama de Despliegue — Vestitus

### 14.3.3. Diagrama de Flujo — Autenticación

El flujo de autenticación implementa JWT con verificación de sesión vía GET /auth/me y creación automática del cliente por email.

Figura 5. Diagrama de Flujo — Autenticación JWT

### 14.3.4. Diagrama de Flujo — Compra/Arriendo (Checkout)

El proceso de checkout procesa items de forma secuencial con rollback completo si falla alguna operación.

Figura 6. Diagrama de Flujo — Checkout (Sale + Rental)

## 14.4. Tecnologías y Herramientas

| Herramienta | Propósito | Versión |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | IDE de desarrollo | Última |
| Node.js | Runtime JavaScript | 20.x LTS |
| TypeScript | Tipado estático | 5.6 (backend) / 6.0 (frontend) |
| React | Biblioteca UI | 19.2 |
| Vite | Build tool | 8.0 |
| Tailwind CSS | Framework CSS | 4.3 |
| Supabase Dashboard | Gestión BD PostgreSQL | Cloud |
| Cloudinary Dashboard | Gestión de imágenes | Cloud |
| Git + GitHub | Control de versiones | N/A |
| Docker Desktop | Contenedores locales | Última |
| Render Dashboard | Despliegue frontend | Cloud |
| Vercel Dashboard | Despliegue backend | Cloud |
| Postman / Swagger UI | Pruebas de API | N/A |
| Vitest | Framework de pruebas | 4.1 |
| Testing Library | Pruebas de componentes React | Última |

# 15. IL2.2 — Ambiente de Pruebas

## 15.1. Configuración del Entorno de Pruebas

Se configuró Vitest como framework de pruebas unitarias:

| Aspecto | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- |
| Entorno | Node.js nativo | jsdom (simula navegador) |
| Mocking | vi.hoisted() para mocks Supabase encadenables | vi.mock() + localStorage.clear() |
| Setup | vitest.config.ts con path aliases @/ → src/ | test-setup.ts importa @testing-library/jest-dom |
| Globales | globals: true | globals: true |

Comandos de ejecución:

# Backend

cd vestitus-backend && npm test   # vitest run — 79 tests

# Frontend

cd vestitus-frontend && npm test  # vitest run — 23 tests

## 15.2. Pruebas Operativas

| Prueba | Archivo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Login exitoso | AuthContext.test.tsx | Login con credenciales válidas → token + user en contexto |
| Logout | AuthContext.test.tsx | Logout → token y user se limpian |
| Registro de usuario | auth.service.test.ts | registerUser → nuevo usuario creado |
| Agregar item al carrito | CartContext.test.tsx | addItem (sale y rent) → item aparece con datos correctos |
| Calcular total carrito | CartContext.test.tsx | Múltiples items → total se calcula correctamente |
| CRUD productos | product.service.test.ts | Crear, leer, actualizar, eliminar producto |
| CRUD arriendos | rental.service.test.ts | Crear, leer, actualizar, eliminar arriendo |
| CRUD ventas | sale.service.test.ts | Crear, leer, actualizar venta |
| Check availability | product.service.test.ts | Producto disponible / no disponible por fechas |
| Ajuste de stock | product.service.test.ts | Incrementar / decrementar stock |

## 15.3. Pruebas de Validación

| Prueba | Archivo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Validación register | validators.test.ts | Email inválido → rechazado. Password muy corta → rechazada |
| Validación login | validators.test.ts | Campos vacíos → rechazados |
| Validación producto | validators.test.ts | Nombre vacío, precio negativo, stock inválido → rechazados |
| Validación cliente | validators.test.ts | client_type inválido, email mal formado → rechazados |
| Validación rental | validators.test.ts | Fechas inválidas, status incorrecto → rechazados |
| Validación venta | validators.test.ts | Cantidad negativa, precio inválido → rechazados |
| Middleware validate | validate.middleware.test.ts | Body inválido → 400 error. Body válido → pasa |
| Autenticación | auth.middleware.test.ts | Token inválido → 401. Rol no autorizado → 403. Token válido → pasa |

## 15.4. Pruebas de Verificación

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| TypeScript compila sin errores (backend) | ✅ npx tsc --noEmit → 0 errores |
| TypeScript compila sin errores (frontend) | ✅ npx tsc --noEmit → 0 errores |
| Build de producción frontend | ✅ npm run build → dist/ generado sin errores |
| Tests backend pasan | ✅ 79 tests, 0 fallos |
| Tests frontend pasan | ✅ 23 tests, 0 fallos |
| Servidor dev backend inicia | ✅ npm run dev → puerto 4000 |
| Servidor dev frontend inicia | ✅ npm run dev → Vite dev server |
| API responde en health endpoint | ✅ GET /api/health → 200 OK |
| Backup BD ejecutado | ✅ pg_dump vía Docker → 216 KB, 6.286 líneas |

## 15.5. Mejores Prácticas de la Industria

| Práctica | Implementación |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias aisladas | vi.clearAllMocks() + localStorage.clear() en beforeEach |
| Mocking de dependencias externas | Supabase, axios, servicios mockeados con vi.mock() + vi.hoisted() |
| No dependencia de BD real | Todos los tests usan mocks; no requieren conexión a Supabase |
| Cobertura de casos borde | Duplicados, valores negativos, fechas inválidas, roles no autorizados |
| Nomenclatura clara | describe + tests nombrados como "acción + resultado esperado" |
| Arrange-Act-Assert | Cada test sigue el patrón AAA (preparar → ejecutar → verificar) |
| TypeScript strict | strict: true en tsconfig; tipos definidos para todos los datos |
| Linting | ESLint configurado con reglas de TypeScript y React |

# 16. IL2.3 — Copia de Seguridad y Configuración del Servidor

## 16.1. Procedimiento de Backup de Base de Datos

La base de datos está alojada en Supabase PostgreSQL. Se realizó un backup exitoso el 30 de Mayo de 2026:

- Archivo: Script/vestitus_backup_20250530.sql

- Tamaño: 216 KB (6.286 líneas)

- Herramienta: pg_dump v17.10 vía Docker (imagen postgres:17-alpine)

Comando ejecutado:

docker run --rm --network host -v $PWD/Script:/backup postgres:17-alpine pg_dump \

"postgresql://postgres:[PASSWORD]@db.ngmbuxccqecmmfeljpvk.supabase.co:5432/postgres" \

--clean --if-exists --no-owner --no-privileges \

--file=/backup/vestitus_backup_20250530.sql

Backup manual desde Supabase Dashboard: Database → Backups → "Trigger a backup".

Automatización: Configurado en .github/workflows/db-backup.yml con backup semanal (domingo 03:00 UTC).

## 16.2. Configuración del Servidor de Producción

### Backend (Vercel)

Variables de entorno requeridas:

JWT_SECRET=clave_secreta_jwt

SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co

SUPABASE_KEY=service_role_key

CLOUDINARY_CLOUD_NAME=nombre_del_cloud

CLOUDINARY_API_KEY=api_key

CLOUDINARY_API_SECRET=api_secret

CORS_ORIGINS=https://vestitus-frontend.onrender.com,http://localhost:5173

Pasos: Conectar repositorio GitHub → Root Directory: vestitus-backend → Framework: Docker → Deploy automático en push a main.

### Frontend (Render)

Variable de entorno: VITE_API_URL=https://vestitus-p0ma5xte8-...vercel.app/api

Pasos: Static Site → Root Directory: vestitus-frontend → Build: npm run build → Publish: dist → Rewrite: /* → /index.html.

### Base de Datos (Supabase)

1. Crear proyecto en supabase.com. 2. Ejecutar Script/vestitus-schema.sql en SQL Editor. 3. Obtener Project URL y API Keys desde Settings → API. 4. Ejecutar migraciones adicionales.

## 16.3. Instalación de Lenguajes, Librerías y Herramientas

Para levantar el entorno local:

nvm install 20 && nvm use 20

git clone https://github.com/Geber-Dev0/Portafolio_GDP.git

cd Portafolio_GDP/Producto/vestitus-backend

npm install && cp .env.example .env

npm run dev   # → http://localhost:4000/api

cd ../vestitus-frontend && npm install

npm run dev   # → http://localhost:5173

Entorno Docker (producción local):

docker build -t vestitus-backend .

docker compose up -d

# 17. IL2.3 — Desarrollo de la Solución

## 17.1. Arquitectura del Código Fuente

### 17.1.1. Backend — Arquitectura MVC

El siguiente diagrama ilustra el flujo de una request HTTP a través de las capas del backend: Router → Middleware → Controller → Service → Supabase DB.

Figura 7. Arquitectura MVC del Backend

Flujo de una request:

HTTP Request → Router → Middleware (auth → validate) → Controller → Service → Supabase DB

↕

Response JSON ← Error Handler (si falla)

### 17.1.2. Frontend — Arquitectura por Componentes

El siguiente diagrama muestra las capas del frontend React con sus dependencias:

Figura 8. Arquitectura por Componentes del Frontend

## 17.2. Funcionalidades Implementadas

| Funcionalidad | Estado | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación JWT | ✅ | login, register, me, logout | Login, Register, AuthContext |
| Roles (admin/employee/customer) | ✅ | Middleware authorize | ProtectedRoute, AdminRoute |
| Catálogo de productos | ✅ | CRUD + filtros + imágenes | Products, ProductDetail |
| Gestión de stock | ✅ | adjustStock, decremento en rental/sale | Badge sin stock, límite cantidad |
| Arriendos | ✅ | CRUD + disponibilidad + cancelación | Rentals, Cart dates, Checkout |
| Ventas | ✅ | CRUD + delete con restauración de stock | Purchases, Cart, Checkout, Admin |
| Devoluciones | ✅ | CRUD + daños + recargo | Admin returns con creación y lectura |
| Despachos | ✅ | CRUD completo | Admin dispatches con CRUD completo |
| Clientes | ✅ | CRUD + auto-create | Profile, Admin clients |
| Info Corporativa | ✅ | CRUD | CorporateInfo page, Admin |
| Tipos de Daño | ✅ | CRUD | Admin damage types |
| Dashboard Admin | ✅ | — | 8 pestañas con CRUD, filtros, paginación |
| Documentación API | ✅ | Swagger UI con JSDoc | — |

## 17.3. Buenas Prácticas de Programación

| Práctica | Implementación |
| --- | --- |
| Código limpio | Nombres descriptivos, funciones pequeñas, sin comentarios redundantes |
| TypeScript strict | strict: true, tipos explícitos en todas las interfaces |
| DRY | Middleware reutilizable (auth, validate, error handler) |
| Responsabilidad única | Cada archivo tiene un propósito claro (controller, service, route) |
| Manejo de errores | Middleware global errorHandler, errores sanitizados sin stack traces en producción |
| Async/await | Todas las operaciones asíncronas usan async/await con try/catch |
| Validación en capas | Zod en entrada (validators) + lógica de negocio en servicios |
| Composición | React componentes pequeños y reutilizables |
| Estado inmutable | React estado actualizado con setters, nunca mutación directa |
| Separación de concerns | Frontend: páginas ↔ contextos ↔ servicios. Backend: rutas ↔ controladores ↔ servicios |

## 17.4. Seguridad Implementada

| Medida | Implementación |
| --- | --- |
| JWT con expiración | Tokens expiran en 24h |
| bcrypt (12 rounds) | Contraseñas hasheadas con factor de costo 12 |
| Helmet | Headers HTTP de seguridad, CSP configurada para Swagger |
| CORS | Orígenes permitidos configurados vía variable de entorno |
| Rate limiting | 100 requests/15min global, 20 requests/15min en /auth |
| Validación Zod | Todos los endpoints POST/PUT validan entrada |
| Roles y autorización | Middleware authorize("admin","employee") protege rutas sensibles |
| Error sanitization | Errores devueltos sin stack traces ni detalles internos |
| Service role key | Sólo en backend, nunca expuesta al frontend |
| Imágenes seguras | Subida solo vía backend → Cloudinary; MIME types validados |

# 18. Estado de Avance

## 18.1. Tabla de Avance por Módulo

| Módulo | Estado | % | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | ✅ Completo | 100% | Login, register, logout, roles, JWT |
| Catálogo | ✅ Completo | 100% | CRUD, filtros, imágenes Cloudinary |
| Carrito | ✅ Completo | 100% | Items mixtos, fechas, cálculo, localStorage |
| Checkout | ✅ Completo | 100% | Creación rentals + sales, rollback |
| Arriendos | ✅ Completo | 100% | CRUD, disponibilidad por fechas, cancelación |
| Ventas | ✅ Completo | 100% | CRUD + DELETE con restauración de stock |
| Devoluciones | ✅ Completo | 100% | CRUD backend + frontend admin |
| Despachos | ✅ Completo | 100% | CRUD backend + frontend admin completo |
| Clientes | ✅ Completo | 100% | CRUD + auto-create por email |
| Info Corporativa | ✅ Completo | 100% | CRUD completo |
| Tipos de Daño | ✅ Completo | 100% | CRUD completo |
| Admin Dashboard | ✅ Completo | 100% | 8 pestañas con CRUD completo |
| Pruebas Backend | ✅ Completo | 100% | 79 tests, 7 archivos |
| Pruebas Frontend | ✅ Completo | 100% | 23 tests, 4 archivos |
| Documentación API | ✅ Completo | 100% | Swagger UI con JSDoc |
| Docker | ✅ Completo | 100% | Multi-stage build, docker-compose |

## 18.2. KPIs del Proyecto

| KPI | Valor |
| --- | --- |
| Tests totales | 102 (79 backend + 23 frontend) |
| Tests pasando | 102 (100%) |
| Cobertura de módulos funcionales | 16/16 (100%) |
| Páginas frontend | 13 |
| Endpoints API | ~45 |
| Archivos de código | ~60 (backend) + ~40 (frontend) |
| Líneas de código (estimado) | ~12.000 |
| Tiempo de build frontend | ~30s |
| Tiempo de cold start backend | ~30-60s (Render free tier) |

19. Pruebas Ejecutadas

## 19.1. Backend (79 tests — 7 archivos)

cd vestitus-backend && npm test

# Result: 7 passed, 79 tests total

| Archivo | Cobertura |
| --- | --- |
| validators.test.ts | Schemas Zod: register, login, product, client, rental, sale, availability, return, dispatch, corporate |
| auth.middleware.test.ts | authenticate (token válido/inválido/ausente), authorize (roles, 401/403) |
| validate.middleware.test.ts | Validación Zod (body válido/inválido, query source, mutación) |
| auth.service.test.ts | registerUser (nuevo/duplicado/error), authenticateUser, getUserById |
| product.service.test.ts | CRUD, filtros, adjustStock (+/-/negativo/not-found), checkAvailabilityByDateRange |
| rental.service.test.ts | findAll, findByClientId, findById, create/update/delete, stock/availability |
| sale.service.test.ts | findAll, findByClientId, findById, create/update, quantity/stock checks |

## 19.2. Frontend (23 tests — 4 archivos)

cd vestitus-frontend && npm test

# Result: 4 passed, 23 tests total

| Archivo | Cobertura |
| --- | --- |
| products.service.test.ts | getAll (filtros, mapping), getById, create/update (stock↔stock_quantity), delete, uploadImage |
| ToastContext.test.tsx | show/dismiss/auto-remove toasts, múltiples toasts, botón cerrar |
| CartContext.test.tsx | addItem (venta/arriendo, duplicados, incremento, total), clearCart, integración toast |
| AuthContext.test.tsx | login/logout, detección de roles admin/employee/customer |

# 20. Conclusiones

- Cobertura funcional: Se ha implementado el 100% de los módulos planificados. Los 16 módulos cuentan con CRUD completo tanto en backend como en frontend.

- Calidad del software: 102 pruebas unitarias pasando al 100%, validación Zod en todos los endpoints, TypeScript strict sin errores de compilación, y type checking exitoso en frontend y backend.

- Ambiente de pruebas: Configurado con Vitest + jsdom + Testing Library, siguiendo mejores prácticas de la industria: mocks aislados, sin dependencia de base de datos real, cobertura de casos borde, patrón AAA.

- Seguridad: JWT con expiración, bcrypt, Helmet, CORS, rate limiting, validación en capas, service role key protegida en backend.

- Arquitectura: MVC en backend con middleware chain y Repository Pattern. Component-based architecture en frontend con Context Pattern para estado global. Docker multi-stage para despliegue.

- Despliegue: Backend en Vercel con Docker, frontend en Render como static site, base de datos en Supabase Cloud. Pipeline CI/CD automatizado con GitHub + deploys automáticos.

- Áreas de mejora identificadas: Migración size/color a Supabase, endpoints de dashboard/resumen con métricas.

# 21. Lecciones Aprendidas

- Mocking en TypeScript con Vitest: El hoisting de vi.mock() requiere usar vi.hoisted() para crear objetos mock antes de que el mock sea evaluado. Esto fue crítico para los tests del backend con Supabase.

- React 19 y librerías de terceros: react-modern-calendar-datepicker (última actualización 2020) falla con React 19. La lección es verificar compatibilidad con la versión de React antes de elegir una dependencia.

- Rollback completo en checkout: Se implementó DELETE /sales/:id en el backend que restaura el stock automáticamente, permitiendo un rollback completo tanto de rentals como de ventas.

- Cold starts en free tier: Render duerme el servicio tras 15 min de inactividad. La estrategia de sampleProducts hardcodeados en el frontend mitiga el problema visualmente.

- Supabase joins devuelven arrays en plural: Al hacer .select("*, products(*)"), Supabase devuelve "products" (nombre de la tabla), no "product". Esto requiere mapeo en los controladores.

- Cache de Vite: Al cambiar de dependencia, es necesario eliminar node_modules/.vite para evitar errores de caché sucia.

- Comunicación entre contextos React: El ToastContext debe envolver al CartProvider para que CartContext pueda usar useToast. El orden de los providers en el árbol de componentes es importante.

- Separación de responsabilidades en tests de frontend: Los tests de AuthContext.test.tsx requieren mockear tanto authService como clientService porque el contexto llama a ambos después del login.

- IPv6 en Docker Windows: Supabase expone conexiones directas a la BD solo por IPv6. Docker Desktop en Windows no tiene IPv6 habilitado por defecto. La solución es usar --network host o el connection pooler de Supabase (puerto 6543).

22. Referencias

- Repositorio del proyecto: https://github.com/Geber-Dev0/Portafolio_GDP.git

- API en producción: https://portafolio-gdp.onrender.com/api

- Swagger UI: https://portafolio-gdp.onrender.com/api/docs

- Supabase documentación: https://supabase.com/docs

- Render documentación Docker: https://render.com/docs/docker

- Vercel documentación: https://vercel.com/docs

- Cloudinary SDK Node.js: https://cloudinary.com/documentation/node_integration

- Express.js: https://expressjs.com/

- React 19: https://react.dev/

- TypeScript: https://www.typescriptlang.org/docs/

- Vitest: https://vitest.dev/

- Scrum Guide (Schwaber & Sutherland): https://scrumguides.org/

- IEEE 829 — Standard for Software Test Documentation

Fin del documento — Estado de Avance N°2 | TPY1101 | Vestitus | Grupo 3

Grupo 3 — Gabriel Hermosilla | Deyanira Leyton | Priscila Calderón  |  Mayo 2026